
Уважаемые жители с. Мордовский Карай в администрацию Мордовокарайского МО поступила 1 заявка на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Вы можете предоставить свои замечания и предложения по инициативному проекту в Администрацию Мордовокарайского МО в течение 5 рабочих дней (по 01.02.2022г. включительно)
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«Благоустройство  территории, прилегающей                                                                    к памятнику Участникам Великой Отечественной                                                      войны в с. Мордовский Карай»

Мордовокарайского муниципального образования

Романовского муниципального района

сельское поселение




















1. Общие сведения о муниципальном образовании
1.1. Численность населения муниципального образования (человек) – 2156
1.2. Количество населенных пунктов, входящих в муниципальное образование (единиц): 7
1.3. Наименование населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, с указанием численности населения каждого из них:                                                                    село Мордовский Карай – 1023 человек;
д. Вязовая – 136 человека;
с. Бык – 144;
п. Алексеевский – 621 человек;
п. Памятка 218 человек;
с. Ольховка – 11 человек;
с. Дикавка – 3 человека.
2. Описание проекта
2.1. Направление проекта
Целью реализации проекта является активизация участия жителей Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования проектов инициативного бюджетирования:
      - повышение уровня благоустройства территории в Мордовокарайского муниципальном образовании Романовского муниципального района Саратовской области
     - сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями
     - увековечивание памяти героев и участников Великой отечественной войны
Реализация программных мероприятий проекта будет способствовать созданию условий для устойчивого развития села и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих её социально-экономическую эффективность:
  - благоустройство  территории ,прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в с. Мордовский Карай; 
      - повышение уровня благоустройства территории;
      - сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями;
  - увеличение площади благоустроенности Мордовокарайского муниципального образования.


2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В настоящее время вопрос благоустройства сельских территорий стал одним из актуальных. В центре нашего села Мордовский Карай находится памятник Участников Великой Отечественной Войны сражавшимся за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Сюда приходят сельчане, чтобы возложить цветы и почтить память ветеранов. С любовью ухаживают учащиеся школы, работники сельских домов культуры и администрации поселения за прилегающей территорией к памятнику, убирают в парке, ухаживают за большим цветником. Территория перед памятником требует благоустройства установки  скамеек,  урн, уличных светильников, укладка дорожки к памятнику и  площадки тротуарной плиткой. Ежегодно, силами администрации, проводится косметический ремонт памятника и горельефа. Мы любим наше село, изучаем его историю, хотим видеть его процветающим, нарядным и уютным. Поэтому по проекту мы хотим благоустроить территорию, прилегающую  к памятнику, уложить новую тротуарную плитку, установить лавочки и фонари. С каждым годом остается все меньше ветеранов прошедших войну, но памятники погибшим в той войне, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших в годы ВОВ.

2.3. Предложения по решению указанной проблемы:
Для реализации проекта будут привлечены все слои населения, общественные организации, депутаты Совета Мордовокарайского муниципального образования, деятельность которых будет направлена на привлечение спонсорской помощи от фермерских  хозяйств в виде финансов, технических средств, трудовых ресурсов. Инициативной группой совместно с администрацией Мордовокарайского муниципального образования будут организовываться субботники.
Основной метод работы специалистов администрации муниципального образования и инициативной группы для привлечения населения к реализации проекта по благоустройству территории, прилегающей к  памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай - это проведение собраний, встреч с жителями, спонсорами, руководителями организаций.
Основные этапы:
- межевание земельного участка, постановка на кадастровый учет;
- организация и проведение субботников по благоустройству территории прилегающей к  памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай;
-проведение строительных работ, согласно проектно-сметной документации;                                                                               
-благоустройство территории по завершению строительства (очистка территории от мусора).

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта:
	№
	Мероприятия по реализации проекта
	Оценка
(рублей)
	Описание

	1.
	За счет денежных средств, всего
	1 648 808,40
	

	
	в том числе:
	
	

	1.1.
	Ремонтно-строительные работы, в соответствии с проектно-сметной документацией
	
1 648 808,40
	

	
	
	
	

	2.
	За счет имущественного участия, всего
	12 000,00
	

	
	в том числе:
	
	

	2.1.
	Приобретение краски
	3 000,00
	

	2.2.
	Приобретение саженцев туи
	9 000,00
	Озеленение территории прилегающей к памятнику 

	
	
	
	

	3.
	За счет трудового участия, всего
	6 900,00
	

	
	в том числе:
	
	

	3.1. 
	Очистка территории от мусора
	2 600,00
	Работа по очистке территории от мусора

	3.2.
	Работы по благоустройству
	1 300,00
	  Высадка саженцев туи

	3.3.
	Работы по благоустройству
	400,00
	Выкашивание сорной растительности на площади 150 кв.м.

	3.4.
	Работы по окрашиванию ограждения цветника
	2 600,00
	Покраска ограждения цветника

	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	1 667 708,40
	



2.5. Ожидаемые результаты

  - благоустройство  территории ,прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в с. Мордовский Карай; 
      - повышение уровня благоустройства территории;
      - сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями;
  - увеличение площади благоустроенности Мордовокарайского муниципального образования;
3. Информация для оценки проекта
3.1. Финансовое участие в реализации проекта
Таблица 1
Планируемые источники 
финансирования мероприятий проекта (в денежной форме)

	№ п/п
	Виды источников
	Сумма
(рублей)
	Доля
(процентов)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Средства местного бюджета
(не менее 10 процентов от стоимости проекта)
	200 000,00
	12,2

	1. 
	Инициативные платежи:
	
	

	2.1.
	граждан ( не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта соответственно для сельского поселения)
	
58 000,00
	
3,5

	2.2.
	Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	165 000,00
	10

	3.
	Субсидия из областного бюджета 
(не более 1,5 млн рублей)
	1 225 808,40
	74,3

	Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников):
	1 648 808,4
	100



Таблица 2
Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц
	№ п/п
	Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица 

	Сумма
(рублей)

	1
	2
	3

	1
	ИП Глава КФХ Нартов А.Е.
	2 000,00

	2
	ИП Глава КХФ Васильев А.И.
	9 000,00

	3
	ИП Глава КФХ Цацулин В.П.
	15 000,00

	4.
	ИП Глава КФХ Рыжков А.В.
	7 000,00

	5
	ИП Глава КФХ Гонтарев А.Ю.
	23 000,00

	6
	ИП Глава КФХ Черкин Ю.В.
	5 000,00

	7
	ИП Глава КФХ Усков А.Н.
	22 000,00

	8
	ИП Глава КФХ Мишенев Е.Е.
	12 000,00

	9
	ООО «Агронетика»
	65 000,00

	10
	ИП Глава КФХ Милованова Т.М.
	5 000,00

	 
	Итого:
	165 000,00



3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта 
3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях 9 900,00
3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях  9 000,00
3.3. Социальная эффективность проекта
Создание места отдыха повысит уровень благоустроенность села, установка скамеек, урн для мусора, освещение территории, укладка новой тротуарной плитки окажет благоприятное влияние на окружающую среду.
Число благополучателей (человек): в селе Мордовский  Карай проживает 1023 человек из них:
в с. Мордовский Карай 37 детей дошкольного возраста, 94 ребенка школьного возраста , подростков в возрасте 15-18 лет –  45 человек, трудоспособное население – 365 чел., пенсионеров – 482 чел.
3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта 
. 
Число лиц, принявших участие в определении параметров проекта «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай» на  собрании жителей поселения  составило  31 человек. 

3.5. Способы информирования 

	Использование способов информирования населения при реализации проекта
	
	примечание/
ссылка

	В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

	Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	да/нет
	да

	Использование официального сайта муниципального района
	да/нет
	нет

	Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта
	да/нет
	нет

	Дополнительные способы<*>:

	Использование информационных стендов
	да/нет
	да

	Публикации в печатных средствах массовой информации
	да/нет
	нет

	Освещение проекта в телевизионной передаче
	да/нет
	нет

	Информация в социальных сетях
	да/нет
	да

	Иные способы: публикация в «Мордовокарайском вестнике»
	да/нет
	да


--------------------------------

4. Планируемая дата завершения реализации проекта «01» декабря 2022 года.

5. Сведения об инициативной группе
Руководитель инициативной группы 
	Ф.И.О. полностью
	Елина Марина Михайловна

	род деятельности
	Художественный руководитель СДК «Новый Путь» 

	контактный телефон
	89050348268

	e-mail
	




Состав инициативной группы :

1. Елина Марина Михайловна – художественный руководитель СДК «Новый Путь»
1. Сомова Ольга Михайловна – заведующая СДК «Новый Путь». 
1. Стёпин Александр Николаевич – заведующий СДК «Мир»
1. Спасова Анна Борисовна – временно не работает
1. Болотникова Елена Юрьевна – продавец ПО «Романовское»
 
6. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования
	Ф.И.О. полностью
	Соловьева Ольга Николаевна

	должность
	Заместитель главы администрации Мордовокарайского муниципального образования

	контактный телефон
	8-906-304-03-33

	e-mail
	mkmormr@yandex.ru



 7. Дополнительная информация и комментарии: 

Глава Мордовокарайского
 муниципального образования __________________Н.А. Воронина
			                                                      (подпись)	                               (Ф.И.О.)


 « 02» февраля  2022 года

Приложение к инициативному проекту

[bookmark: Par336]Планируемое имущественное или трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта «Благоустройство  территории, прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной                                                      войны в с. Мордовский Карай»
Муниципальный район: Романовский
Сельское поселение: Мордовокарайское муниципальное образование
Населенный пункт: село Мордовский Карай
Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: _18 900,00_ рублей, 
в том числе:
1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях _9 900,00 руб.__, в том числе:

1.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов): 
	№ п/п
	Наименования товаров
	Единица измерения
(шт, кг, м и т.д.)
	Кол-во 
	Цена за единицу (руб.)
	Общая стоимость (руб.)

	
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Краска
	кг
	10
	300,00
	3 000,00

	Итого
	
	
	
	3 000,00



1.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):
	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерения
(человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.)
	Объем работ
	Цена за единицу (руб.)
	Общая стоимость
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Очистка территории от мусора
	человек-день
	4 
	650,00
	2 600,00

	2
	Работы по благоустройству (Выкашивание сорной растительности на площади 150 кв.м.)
	норма-час
	2
	200,00
	400,00

	3
	Работы по окрашиванию ограждения цветника
	человек-день
	4
	650,00
	2 600,00

	4
	Работы по благоустройству (высадка саженцев туи)
	человек-час
	4
	325,00
	1 300,00
	

	Итого
	
	
	
	6 900,00



1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях  9 000,00руб., в том числе:



2.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):
	№ п/п
	Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц 
	Наименование товаров
	Единица измерения
(шт, кг, м и т.д.)
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.)
	Общая стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	ООО «Агронетика»
	 Саженцы туи
	шт.
	6
	1 500,00
	9 000,00

	Итого
	
	
	
	
	9 000,00



2.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):
	№ п/п
	Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц 
	Вид работ (услуг)
	Единица измерения
(человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.)
	Объем работ
	Цена за единицу (руб.)
	Общая стоимость
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	
	
	
	
	-




Глава Мордовокарайского
 муниципального образования               ___________           Н.А.Воронина
								(подпись)		(Ф.И.О.)

Руководитель 
инициативной группы			               ____________	     М.М. Елина
						           		(подпись)	           (Ф.И.О.)






