Уважаемые жители с. Мордовский Карай в администрацию Мордовокарайского МО поступила 1 заявка на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Вы можете предоставить свои замечания и предложения по инициативному проекту в Администрацию Мордовокарайского МО в течение 5 рабочих дней (по 01.02.2022г. включительно)

Приложение:

«Благоустройство  территории, прилегающей                                                                    к памятнику Участникам Великой Отечественной                                                      войны в с. Мордовский Карай»

Мордовокарайского муниципального образования

Романовского муниципального района

сельское поселение

1. Общие сведения о муниципальном образовании

  - Численность населения муниципального образования (человек) – 2156

  - Количество населенных пунктов, входящих в муниципальное образование (единиц): 7

  - Наименование населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, с указанием численности населения каждого из них:                                                                    село Мордовский Карай – 1023 человек;

д. Вязовая – 136 человека;

с. Бык – 144;

п. Алексеевский – 621 человек;

п. Памятка 218 человек;

с. Ольховка – 11 человек;

с. Дикавка – 3 человека.

2. Описание проекта

2.1. Направление проекта

Целью реализации проекта является активизация участия жителей Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования проектов инициативного бюджетирования:

- повышение уровня благоустройства территории в Мордовокарайского муниципальном образовании Романовского муниципального района Саратовской области

- сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями

- увековечивание памяти героев и участников Великой отечественной войны

Реализация программных мероприятий проекта будет способствовать созданию условий для устойчивого развития села и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих её социально-экономическую эффективность:

- благоустройство  территории ,прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в с. Мордовский Карай;

- повышение уровня благоустройства территории;

- сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями;

- увеличение площади благоустроенности Мордовокарайского муниципального образования.

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В настоящее время вопрос благоустройства сельских территорий стал одним из актуальных. В центре нашего села Мордовский Карай находится памятник Участников Великой Отечественной Войны сражавшимся за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Сюда приходят сельчане, чтобы возложить цветы и почтить память ветеранов. С любовью ухаживают учащиеся школы, работники сельских домов культуры и администрации поселения за прилегающей территорией к памятнику, убирают в парке, ухаживают за большим цветником. Территория перед памятником требует благоустройства установки  скамеек,  урн, уличных светильников, укладка дорожки к памятнику и  площадки тротуарной плиткой. Ежегодно, силами администрации, проводится косметический ремонт памятника и горельефа. Мы любим наше село, изучаем его историю, хотим видеть его процветающим, нарядным и уютным. Поэтому по проекту мы хотим благоустроить территорию, прилегающую  к памятнику, уложить новую тротуарную плитку, установить лавочки и фонари. С каждым годом остается все меньше ветеранов прошедших войну, но памятники погибшим в той войне, напоминают ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших в годы ВОВ.

2.3. Предложения по решению указанной проблемы:

Для реализации проекта будут привлечены все слои населения, общественные организации, депутаты Совета Мордовокарайского муниципального образования, деятельность которых будет направлена на привлечение спонсорской помощи от фермерских  хозяйств в виде финансов, технических средств, трудовых ресурсов. Инициативной группой совместно с администрацией Мордовокарайского муниципального образования будут организовываться субботники.

Основной метод работы специалистов администрации муниципального образования и инициативной группы для привлечения населения к реализации проекта по благоустройству территории, прилегающей к  памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай - это проведение собраний, встреч с жителями, спонсорами, руководителями организаций.

Основные этапы:

- межевание земельного участка, постановка на кадастровый учет;

- организация и проведение субботников по благоустройству территории прилегающей к  памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай;

-проведение строительных работ, согласно проектно-сметной документации;

-благоустройство территории по завершению строительства (очистка территории от мусора).

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта:

| № | Мероприятия по реализации проекта | Оценка (рублей) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | За счет денежных средств, всего | 1 648 808,40 |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Ремонтно-строительные работы, в соответствии с проектно-сметной документацией | 1 648 808,40 |  |
| 2. | За счет имущественного участия, всего | 12 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | Приобретение краски | 3 000,00 |  |
| 2.2. | Приобретение саженцев туи | 9 000,00 | Озеленение территории прилегающей к памятнику |
| 3. | За счет трудового участия, всего | 6 900,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Очистка территории от мусора | 2 600,00 | Работа по очистке территории от мусора |
| 3.2. | Работы по благоустройству | 1 300,00 | Высадка саженцев туи |
| 3.3. | Работы по благоустройству | 400,00 | Выкашивание сорной растительности на площади 150 кв.м. |
| 3.4. | Работы по окрашиванию ограждения цветника | 2 600,00 | Покраска ограждения цветника |
|  | ИТОГО: | 1 667 708,40 |  |

2.5. Ожидаемые результаты

- благоустройство  территории ,прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в с. Мордовский Карай;

- повышение уровня благоустройства территории;

- сохранение и укрепление исторических и культурных связей между поколениями;

- увеличение площади благоустроенности Мордовокарайского муниципального образования;

3. Информация для оценки проекта

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

Планируемые источники

финансирования мероприятий проекта (в денежной форме)

| № п/п | Виды источников | Сумма (рублей) | Доля (процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета (не менее 10 процентов от стоимости проекта) | 200 000,00 | 12,2 |
|  | Инициативные платежи: |  |  |
| 2.1. | граждан ( не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта соответственно для сельского поселения) | 58 000,00 | 3,5 |
| 2.2. | Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 165 000,00 | 10 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета (не более 1,5 млн рублей) | 1 225 808,40 | 74,3 |
| Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников): |  | 1 648 808,4 | 100 |

Таблица 2

Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц

| № п/п | Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИП Глава КФХ Нартов А.Е. | 2 000,00 |
| 2 | ИП Глава КХФ Васильев А.И. | 9 000,00 |
| 3 | ИП Глава КФХ Цацулин В.П. | 15 000,00 |
| 4. | ИП Глава КФХ Рыжков А.В. | 7 000,00 |
| 5 | ИП Глава КФХ Гонтарев А.Ю. | 23 000,00 |
| 6 | ИП Глава КФХ Черкин Ю.В. | 5 000,00 |
| 7 | ИП Глава КФХ Усков А.Н. | 22 000,00 |
| 8 | ИП Глава КФХ Мишенев Е.Е. | 12 000,00 |
| 9 | ООО «Агронетика» | 65 000,00 |
| 10 | ИП Глава КФХ Милованова Т.М. | 5 000,00 |
|  | Итого: | 165 000,00 |

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта

3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях 9 900,00

3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях  9 000,00

3.3. Социальная эффективность проекта

Создание места отдыха повысит уровень благоустроенность села, установка скамеек, урн для мусора, освещение территории, укладка новой тротуарной плитки окажет благоприятное влияние на окружающую среду.

Число благополучателей (человек): в селе Мордовский  Карай проживает 1023 человек из них:

в с. Мордовский Карай 37 детей дошкольного возраста, 94 ребенка школьного возраста , подростков в возрасте 15-18 лет –  45 человек, трудоспособное население – 365 чел., пенсионеров – 482 чел.

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

.

Число лиц, принявших участие в определении параметров проекта «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной войны в  с. Мордовский Карай» на  собрании жителей поселения  составило  31 человек.

3.5. Способы информирования

| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  | примечание/ ссылка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: |  |  |  |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | да |  |
| Использование официального сайта муниципального района | да/нет | нет |  |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | да/нет | нет |  |
| Дополнительные способы<*>: |  |  |  |
| Использование информационных стендов | да/нет |  | да |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да/нет |  | нет |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | да/нет |  | нет |
| Информация в социальных сетях | да/нет |  | да |
| Иные способы: публикация в «Мордовокарайском вестнике» | да/нет |  | да |

--------------------------------

4. Планируемая дата завершения реализации проекта «01» декабря 2022 года.

5. Сведения об инициативной группе

Руководитель инициативной группы

| Ф.И.О. полностью | Елина Марина Михайловна |
| --- | --- |
| род деятельности | Художественный руководитель СДК «Новый Путь» |
| контактный телефон | 89050348268 |
| e-mail |  |

Состав инициативной группы :

- Елина Марина Михайловна – художественный руководитель СДК «Новый Путь»

- Сомова Ольга Михайловна – заведующая СДК «Новый Путь».

- Стёпин Александр Николаевич – заведующий СДК «Мир»

- Спасова Анна Борисовна – временно не работает

- Болотникова Елена Юрьевна – продавец ПО «Романовское»

6. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования

| Ф.И.О. полностью | Соловьева Ольга Николаевна |
| --- | --- |
| должность | Заместитель главы администрации Мордовокарайского муниципального образования |
| контактный телефон | 8-906-304-03-33 |
| e-mail | mkmormr@yandex.ru |

7. Дополнительная информация и комментарии:

Глава Мордовокарайского

муниципального образования __________________Н.А. Воронина

(подпись)	                               (Ф.И.О.)

« 02» февраля  2022 года

## Приложение к инициативному проекту

Планируемое имущественное или трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта «Благоустройство  территории, прилегающей к памятнику Участникам Великой Отечественной                                                      войны в с. Мордовский Карай»

Муниципальный район: Романовский

Сельское поселение: Мордовокарайское муниципальное образование

Населенный пункт: село Мордовский Карай

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: _18 900,00_ рублей,

в том числе:

1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях _9 900,00 руб.__, в том числе:

1.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

| № п/п | Наименования товаров | Единица измерения (шт, кг, м и т.д.) | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Краска | кг | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| Итого |  |  |  |  | 3 000,00 |

1.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

| № п/п | Виды работ | Единица измерения (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка территории от мусора | человек-день | 4 | 650,00 | 2 600,00 |
| 2 | Работы по благоустройству (Выкашивание сорной растительности на площади 150 кв.м.) | норма-час | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 3 | Работы по окрашиванию ограждения цветника | человек-день | 4 | 650,00 | 2 600,00 |
| 4 | Работы по благоустройству (высадка саженцев туи) | человек-час | 4 | 325,00 | 1 300,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 900,00 |

- Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях  9 000,00руб., в том числе:

2.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц | Наименование товаров | Единица измерения (шт, кг, м и т.д.) | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «Агронетика» | Саженцы туи | шт. | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9 000,00 |

2.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц | Вид работ (услуг) | Единица измерения (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | - |

Глава Мордовокарайского

муниципального образования               ___________           Н.А.Воронина

(подпись)		(Ф.И.О.)

Руководитель

инициативной группы			               ____________	     М.М. Елина

(подпись)	           (Ф.И.О.)